## Slide 1
2021年度新人Java研修
チーム開発演習 成果報告会
チーム名：花より漢気
リーダー：太田 薫
メンバー：右田 慶人、池之上 友香、五十嵐 侑瑞樹
山本 知幸、吉田 侑平
Notes: 1

## Slide 2
はじめに
私たちに研修で学ぶ機会を与えていただき、
ありがとうございました。
私たちの成長について報告させていただきます。
Notes: 2

## Slide 3
目次
  チームメンバー紹介
  実装機能一覧
  作業内容
  デモンストレーション
  工夫した点
Notes: 3

## Slide 4
目次
  研修3ヶ月間のふりかえり
    （成長した点、今後に向けた課題）
  チームとしての今後の抱負
  最後に
Notes: 4

## Slide 5
チームメンバー紹介
リーダー：太田 薫
課題管理者：吉田 侑平
スケジュール管理者：山本 知幸
人員管理者：五十嵐 侑瑞樹
品質管理者：右田 慶人 池之上 友香
Notes: 5

## Slide 6: 実装機能一覧
ログイン機能
トップ画面 (売れ筋商品、カテゴリ検索)
商品管理 (商品一覧、商品詳細)
買い物かご管理(買い物かご一覧)
注文管理 (注文一覧、届け先入力、支払い方法選択)
会員管理(新規登録、変更、削除、会員詳細)

## Slide 7: 実装機能一覧（オリジナル機能）
お気に入り (登録ボタン、お気に入り一覧)
お問い合わせ (お問い合わせ入力、お問い合わせ一覧お問い合わせ詳細)
会員管理(会員検索)

## Slide 8
作業内容
準備期間 6月3日
仕様書作成期間 6月4日～6月9日
作業計画期間 6月7日～6月9日
実装期間 6月9日～6月18日
  画面数:69
  Step数:3804

## Slide 9
作業内容
テスト期間 6月17日～6月22日
  テスト件数:464件
  総バグ数:45件
  修正件数:45件
成果報告資料作成期間 6月23日～6月25日

## Slide 10
デモンストレーション
システムをデモンストレーションにて説明いたします。
http://localhost:55000/shared_shop/
Notes: 10

## Slide 11
苦労した点、工夫した点
苦労した点
  進捗状況を把握するまでのコミュニケーション
  コードの書き方の流れ
工夫した点
  チーム全体でサポートをしたこと
  朝礼と就業締めに全体のミーティング時間を確保したこと
Notes: 11

## Slide 12: 研修3ヶ月間の振り返り 吉田 侑平

## Slide 13: 成長した点
読めるコードの増加
質問するときのマナー
コミュニケーションの大切さ

## Slide 14: 今後に向けた課題
一人でコードを書けるようになる
検索力を向上させる

## Slide 15: 研修3ヶ月間の振り返り 池之上 友香

## Slide 16: 成長したこと
コードの読み書きができるようになった
疑問はその日のうちに解決した
仲間の大切さに気付けた

## Slide 17: 今後に向けた課題
・複雑なコードの理解
・エラーへの対処
・新しい知識にもっと貪欲になる
・わからないことを明確に

## Slide 18: 研修3ヶ月間の振り返り 太田 薫

## Slide 19: 成長した点
恥ずかしがらず聞けるようになった。
コードを読めるようになった。

## Slide 20: 今後の目標と課題
目標
１人でコードをかけるようになる。
課題
テキスト、コード等を読み、自己学習

## Slide 21: 研修3ヶ月間の振り返り 山本 知幸

## Slide 22
成長した点
抵抗なく質問できるようになった
新しい知識に貪欲になった
理解できるコードの増加

## Slide 23
今後に向けた課題
一人でソースコードを書けるようになる
ソースコードの書き方を覚える
検索力の向上

## Slide 24: 研修3ヶ月間の振り返り 五十嵐 侑瑞樹

## Slide 25
成長した点
エラーコードが読み取れるようになった
コミュニケーションがスムーズに取れるようになった
Notes: 25
25

## Slide 26
今後に向けた課題
自分の力でコードを書けるようにする
不明点は積極的に質問するようにする
Notes: 26
26

## Slide 27: 研修3ヶ月間の振り返り 右田 慶人

## Slide 28: 成長した点
生産性の向上
知識の蓄え
コミュニケーション能力の向上
社会人の自覚および責任

## Slide 29: 今後に向けた課題
リーダーシップ をとる
疑問点を残さない

## Slide 30: チームとしての抱負
話しやすい環境づくりを心がける
Notes: 意思疎通やコミュニケーションを取れていないと完成イメージがバラバラになってしまう そのため、疑問点が出た場合、具体的に伝わりやすく質問できる環境を作ること。

## Slide 31
最後に
研修を通して多くのことを学びました。
学びの機会を与えていただいた企業の皆様、
誠にありがとうございました。
Notes: 31
最後にEDセレモニーがチーム発表後すぐにやることを伝える

## Slide 32
質疑応答
Notes: 32